**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**МИНЕРАЛОВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 марта 2025 года | г. Минеральные Воды | № 491 |

**О внесении изменений в Программу комплексного развития**

**социальной инфраструктуры Минераловодского муниципального**

**округа Ставропольского края до 2042 года, утвержденную решением**

**Совета депутатов Минераловодского муниципального округа**

**Ставропольского края от 14 февраля 2025 года № 482**

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов», Уставом Минераловодскогомуниципального округа Ставропольского края, Совет депутатов Минераловодского муниципального округа Ставропольского края

**РЕШИЛ:**

1. Внести в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Минераловодского муниципального округа Ставропольского края до 2042 года, утвержденную решением Совета депутатов Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 14 февраля 2025 года № 482, следующие изменения :

* 1. Строки 10-11 раздела I изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Срок и этапы реализации Программы | Программа разрабатывается на срок до 2042 года. В рамках реализации программы выделены следующие этапы:   1. I этап — 2025 год; 2. II этап — 2026 год; 3. III этап — 2027 год; 4. IV этап — 2028 год; 5. V этап — 2029 год; 6. VI этап — 2030–2033 годы; 7. VII этап — 2034–2042 годы |
| 11. | Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на период с 2025 по 2042 год составляет 23543,95 млн. рублей, в том числе:   1. I этап — 1072,3 млн. рублей; 2. II этап — 2910,3 млн. рублей; 3. III этап — 1520,7 млн. рублей; 4. IV этап — 2077,2 млн. рублей; 5. V этап — 2211,75 млн. рублей; 6. VI этап — 4689,6 млн. рублей; 7. VII этап — 9062,1 млн. рублей.   Источниками финансирования Программы являются средства федерального бюджета, средства бюджета Ставропольского края, средства бюджета Минераловодского муниципального округа, внебюджетные источники |

1.2. В разделе III:

1.2.1. Таблицу 15 изложить в следующей редакции:

«Таблица 15

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Минераловодского муниципального округа в области образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование учреждения | Наименование мероприятия | Местонахождение | Технико-экономические показатели | 1 период | | | | | 2 период  2030-2033 | 3 период  2034-2042 | Всего, млн., руб. | Источник  финансирования | Ответственный исполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детский сад | Строительство | г. Минеральные Воды | Общая вместимость — 200 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,4 | 0 | 236,4 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 2. | Детский сад | Строительство | г. Минеральные Воды | Общая вместимость — 240 мест | 0 | 276,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,8 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 3. | Школа–детский сад | Строительство | х. Возрождение | Общая вместимость — 300 мест | 0 | 315,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,7 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 4. | Детский сад | Строительство | г. Минеральные Воды | Общая вместимость — 240 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,8 | 276,8 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 5. | Детский сад | Строительство | г. Минеральные Воды | Общая вместимость — 160 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,7 | 193,7 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 6. | Детский сад | Строительство | г. Минеральные Воды | Общая вместимость — 280 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,9 | 314,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 7. | Детский сад | Строительство | г. Минеральные Воды | Общая вместимость — 140 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,5 | 171,5 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 8. | Детский сад | Строительство | п. Змейка | Общая вместимость — 200 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,4 | 236,4 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 9. | Детский сад | Строительство | с. Нагутское | Общая вместимость — 200 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,4 | 236,4 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 10. | Школа–детский сад | Строительство | п. Ленинский | Общая вместимость — 300 мест | 0 | 0 | 333,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,1 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 11. | Детский сад | Строительство | п. Бородыновка | Общая вместимость — 100 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,5 | 133,5 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 12. | Детский сад | Строительство | п. Первомайский | Общая вместимость — 120 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,7 | 148,7 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 13. | Детский сад | Строительство | п. Змейка | Общая вместимость — 200 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,4 | 236,4 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 14. | Детский сад | Строительство | п. Загорский | Общая вместимость — 100 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,5 | 133,5 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 15. | Школа–детский сад | Строительство | г. Минеральные Воды,  ул. Гоголя | Общая вместимость — 200 мест | 0 | 0 | 236,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,4 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 16 | Детский сад | Строительство | с. Левокумка | Общая вместимость — 280 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,9 | 314,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 17. | Школа | Строительство | г. Минеральные Воды | Общая вместимость — 1000 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956,6 | 956,6 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 18. | Школа–детский сад | Строительство | х. Сухая Падина | Общая вместимость — 80 мест | 0 | 0 | 0 | 109,6 | 0 | 0 | 0 | 109,6 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 19. | Школа | Строительство | г. Минеральные Воды | Общая вместимость — 800 мест | 0 | 791,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791,5 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 20. | Школа | Строительство | п. Змейка | Общая вместимость — 300 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,7 | 0 | 0 | 315,7 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 21. | Школа | Строительство | п. Загорский | Общая вместимость — 500 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,9 | 0 | 516,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 22. | Школа | Строительство | г. Минеральные Воды | Общая вместимость — 500 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,9 | 0 | 0 | 516,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 23. | Школа | Строительство | с. Орбельяновка | Общая вместимость — 300 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,7 | 315,7 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 24. | МКОУ Гимназия № 2 | Капитальный ремонт | г. Минеральные Воды,  ул. Толстого, 43 | Общая вместимость — 500 мест | 0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 25. | МКДОУ  № 4 «Саьвле» | Реконструкция | с. Канглы,  ул. Школьная, 7 | Увеличение емкости на 64 места | 89,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,5 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 26. | МКДОУ  № 23 «Антошка» | Реконструкция | п. Новотерский,  ул. Мира, 2 | Увеличение емкости на 80 мест | 109,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,6 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 27. | МКДОУ  № 15 «Колосок» | Реконструкция | с. Нижняя Александровка,  ул. Клубная, 4 | Увеличение емкости на 40 мест | 57,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,7 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 28. | МКДОУ  № 28 «Теремок» | Капитальный ремонт | с. Нагутское,  ул. Почтовая, 4 | Вместимость – 51 место | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 29. | МКОУ СОШ № 18 | Реконструкция | п. Загорский, ул. Мира | Увеличение емкости на 110 мест | 0 | 144,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,7 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 30. | МБОУ СОШ № 11 | Реконструкция | п. Новотерский,  ул. Новотерская, 9 | Увеличение емкости на 500 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,9 | 0 | 516,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 31. | МБОУ СОШ № 8 | Реконструкция | с. Левокумка,  пер. Огородний, 1 | Увеличение емкости на 320 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,7 | 0 | 0 | 335,7 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 32. | МКОУ СОШ № 10 | Капитальный ремонт | х. Перевальный,  ул. Новая, 32 | - | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 33. | МКОУ ООШ № 25 | Реконструкция | п. Бородыновка,  ул. Железнодорожная, 87а | Увеличение емкости на 100 мест | 0 | 0 | 0 | 133,4 | 0 | 0 |  | 133,4 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 34. | Центр детского творчества | Строительство | п. Новотерский | Общая вместимость — 400 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479,1 | 479,1 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 35. | МКУДО «Детская художественная школа» | Реконструкция | г. Минеральные Воды,  проспект 22 Партсъезда, 42 | Увеличение емкости на 269 мест | 0 | 322,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,2 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 36. | МБУДО «Детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» | Реконструкция | г. Минеральные Воды,  ул. Пушкина, 40 | Увеличение емкости на 622 мест | 0 | 0 | 0 | 745,0 | 0 | 0 | 0 | 745,0 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Управление образования Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |

1.2.2. Таблицу 16 изложить в следующей редакции:

«Таблица 16

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Минераловодского муниципального округа в области культуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование учреждения | Наименование мероприятия | Местонахождение | Технико-экономические показатели | 1 период | | | | | 2 период  2030–2033 | 3 период  2034–2042 | Всего, млн., руб. | Источник  финансирования | Ответственный исполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Центральная городская библиотека  им. Р. Н. Котовской | Реконструкция | г. Минеральные Воды,  проспект 22 Партсъезда, 12 | Библиотечный фонд — 81982 экземпляров | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 2. | Детская библиотека | Реконструкция | г. Минеральные Воды,  проспект 22 Партсъезда, 12 | Библиотечный фонд — 32703 экземпляров | 0 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 3. | Библиотека — филиал  села Левокумка | Реконструкция | с. Левокумка,  ул. Мостовая, 57б | Библиотечный фонд — 20551 экземпляров | 0 | 0 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 4. | Библиотека — филиал села Гражданское | Реконструкция | с. Гражданское, ул. Кирпичная, 1а | Библиотечный фонд — 16567 экземпляров | 0 | 0 | 0 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 5. | Библиотека — филиал  села Орбельяновка | Реконструкция | с. Орбельяновка,  ул. Первомайская, 10а | Библиотечный фонд — 8952 экземпляров | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | 0 | 0 | 15,2 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 6. | Библиотека — филиал хутора Перевальный | Реконструкция | х. Перевальный, ул. Мира, 43 | Библиотечный фонд — 17260 экземпляров | 0 | 0 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 7. | Библиотека — филиал  № 5 | Реконструкция | г. Минеральные Воды, 4 км. ул. Дружбы, 35 | Библиотечный фонд — 17658 экземпляров | 0 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 8. | Библиотека — филиал поселка Ленинский | Реконструкция | п. Ленинский,  ул. Ленина, 22 | Библиотечный фонд — 10648 экземпляров | 0 | 0 | 0 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 9. | Библиотека — филиал хутора Красный Пахарь | Реконструкция | х. Красный Пахарь,  ул. 9 мая, 26 | Библиотечный фонд —  13560 экземпляров | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 10. | Дом-Музей писателя Бибика | Реконструкция | г. Минеральные Воды,  ул. Пролетарская, 137 | Площадь — 105,3 м2 | 0 | 0 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,2 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 11. | Минераловодский краеведческий музей | Реконструкция | г. Минеральные Воды,  ул. Пролетарская, 137 | Площадь — 353,4 м2 | 0 | 0 | 0 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 18,2 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 12. | Казачий историко-культурный центр | Реконструкция | г. Минеральные Воды,  ул. Пушкина, 87 | Определяются проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,2 | 0 | 0 | 18,2 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 13. | Краеведческий музей | Реконструкция | г. Минеральные Воды,  пр. К. Маркса, 57 | Определяются проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 0 | 0 | 11,0 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 14. | Дворец культуры Минераловодского муниципального округа | Реконструкция | г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 64 | Общая вместимость —  705 мест | 0 | 0 | 142,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,6 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 15. | Городской Дом культуры | Реконструкция | г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 26 | Общая вместимость —  300 мест | 0 | 131,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,3 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 16. | Дом культуры  п. Анджиевский | Реконструкция | п. Анджиевский,  ул. Анджиевского, 3 | Общая вместимость —  120 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,9 | 102,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 17. | Дом культуры  с. Греческое | Реконструкция | с. Греческое,  ул. Карла Маркса, 63 | Общая вместимость —  120 мест | 0 | 0 | 53,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,55 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 18. | Дом культуры  с. Канглы | Реконструкция | с. Канглы,  ул. Мира, 39 | Общая вместимость —  180 мест | 0 | 0 | 119,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,8 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 19. | Дом культуры с. Левокумка | Реконструкция | с. Левокумка,  ул. Степная, 6 | Общая вместимость — 110 мест | 0 | 119,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,8 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 20. | Дом культуры  п. Ленинский | Реконструкция | п. Ленинский,  ул. Клубная, 10 | Общая вместимость — 100 мест | 0 | 0 | 53,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,55 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 21. | Дом культуры  п. Бородыновка | Реконструкция | п. Бородыновка,  ул. Переездная, 3 | Общая вместимость — 70 мест | 0 | 0 | 0 | 43,7 | 0 | 0 |  | 43,7 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 22. | Дом культуры  с. Марьины Колодцы | Реконструкция | с. Марьины Колодцы,  ул. Ленина, 85 | Общая вместимость — 200 мест | 0 | 0 | 124,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 23. | Дом культуры х. Сухая Падина | Реконструкция | х. Сухая Падина,  ул. Сухопадинская, 76 | Общая вместимость — 60 мест | 0 | 43,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,7 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 24. | Дом культуры с. Нижняя Александровка | Реконструкция | с. Нижняя Александровка,  ул. Клубная, 2а | Общая вместимость — 300 мест | 124,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 25. | Дом культуры  х. Славянский | Реконструкция | х. Славянский,  ул. Клубная, 2 | Общая вместимость — 100 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,55 | 0 | 0 | 53,55 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 26. | Дом культуры  п. Загорский | Реконструкция | п. Загорский,  ул. Шоссейная, 1 | Общая вместимость — 120 мест | 0 | 0 | 0 | 64,3 | 0 | 0 | 0 | 64,3 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 27. | Дом культуры  с. Прикумское | Реконструкция | с. Прикумское,  ул. Ленина, 75 | Общая вместимость —  780 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,1 | 0 | 178,1 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 28. | Дом культуры с. Розовка | Реконструкция | с. Розовка,  ул. Апанасенко, 49 | Общая вместимость —  200 мест | 0 | 124,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 29. | Дом культуры  с. Ульяновка | Реконструкция | с. Ульяновка,  ул. Ленина, 112 | Общая вместимость —  200 мест | 0 | 124,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 30. | Дом культуры | Строительство | х. Садовый | Общая вместимость —  100 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,9 | 45,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 31. | Дом Молодежи (Культурно-досуговый центр) | Строительство | г. Минеральные Воды | Общая вместимость —  100 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,9 | 45,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 32. | Дом культуры | Строительство | с. Гражданское,  ул. Школьная | Общая вместимость —  100 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,9 | 45,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 33. | Дом культуры | Строительство | п. Первомайский,  ул. Комсомольская | Общая вместимость —  100 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,9 | 45,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 34. | Дом культуры | Строительство | с. Сунжа | Общая вместимость —  100 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,9 | 45,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 35. | Дом культуры | Строительство | х. Красный Пахарь | Общая вместимость —  100 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,9 | 45,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 36. | Дом культуры | Строительство | х. Старотарский | Общая вместимость —  100 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,9 | 45,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 37. | Дом культуры | Строительство | х. Лысогорский | Общая вместимость —  100 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,9 | 45,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 38. | Клуб | Строительство | с. Дунаевка | Общая вместимость —  100 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 | 21,0 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 39. | Клуб | Строительство | п. Нижнебалковский | Общая вместимость —  100 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 | 21,0 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 40. | Клуб | Строительство | п. Фруктовый | Общая вместимость —  100 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 | 0 | 21,0 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 41. | Библиотека | Строительство | с. Дунаевка | Библиотечный фонд — 10000 экземпляров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,3 | 17,3 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 42. | Библиотека | Строительство | с. Сунжа | Библиотечный фонд — 10000 экземпляров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,3 | 17,3 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 43. | Библиотека | Строительство | х. Садовый | Библиотечный фонд — 10000 экземпляров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,3 | 17,3 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 44. | Библиотека | Строительство | х. Лысогорский | Библиотечный фонд — 10000 экземпляров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,3 | 17,3 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |

1.2.3. Таблицу 17 изложить в следующей редакции:

«Таблица 17

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Минераловодского муниципального округа в области физической культуры и спорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование учреждения | Наименование мероприятия | Местонахождение | Технико-экономические показатели | 1 период | | | | | 2 период  2030–2033 | 3 период  2034–2042 | Всего, млн., руб. | Источник  финансирования | Ответственный исполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стадион «Локомотив» | Реконструкция | г. Минеральные Воды,  ул. Бибика, 18 | Строительство 2 трибун минимум на 5000 мест | 0 | 267,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,7 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 2. | Стадион | Реконструкция | п. Анджиевский | Строительство двух трибун на 1500 мест | 0 | 0 | 124,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,6 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 3. | Стадион | Реконструкция | с. Прикумское, ул. Ленина, 75 | Искусственное футбольное поле  105x68 м, круговые беговые дорожки –  4 шт. (400 м), трибуна на 1500 мест с навесом консольного типа, универсальный спортивный зал с игровой площадкой 40x20 м | 0 | 0 | 0 | 124,6 | 0 | 0 | 0 | 124,6 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 4. | Многофункциональный центр | Строительство | п. Бородыновка | В составе спортивно-оздоровительный центр и бассейн, комплекс общественного питания, помещение бытового обслуживания и стадион;  Площадь пола —  900 м2,  Площадь зеркала воды —  265 м2;  Футбольное поле 105x68 м;  Беговые дорожки  400 и 100 м;  Трибуна на 300 мест;  Мачты освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,3 | 0 | 336,3 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 5. | Многофункциональный центр | Строительство | с. Нагутское | В составе спортивно-оздоровительный центр и бассейн, комплекс общественного питания, помещение бытового обслуживания;  Площадь пола —  900 м2,  Площадь зеркала воды —  265 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,5 | 0 | 535,5 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 6. | Многофункциональный центр | Строительство | с. Прикумское | В составе спортивно-оздоровительный центр и бассейн, комплекс общественного питания, помещение бытового обслуживания;  Площадь пола —  900 м2,  Площадь зеркала воды —  265 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,5 | 0 | 535,5 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 7. | Спортивный комплекс | Строительство | п. Новотерский | Площадь — 1050 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,6 | 0 | 270,6 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 8. | Спортивный комплекс | Строительство | х. Садовый | Площадь — 1050 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,6 | 0 | 270,6 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 9. | Спортивный комплекс | Строительство | п. Змейка | Площадь — 1050 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,6 | 0 | 270,6 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 10. | Крытый бассейн со стадионом | Строительство | п. Первомайский | Размещение бассейна с ваннами размером 25x8,5 и 10x6 м, спортивного ядра с футбольным полем 60x40 м, круговые беговые дорожки  200 м и универсальная игровой площадки 26x18 м (баскетбол, волейбол) | 0 | 0 | 0 | 336,3 | 0 | 0 | 0 | 336,3 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 11. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровом залом | Строительство | п. Анджиевский | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом  42x30 м, трибуной на 400 мест, залом единоборств, а также парковочные места для автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,0 | 0 | 404,0 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 12. | Физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион | Строительство | п. Загорский | Универсальный спортивный зал 42x24 со зрительскими местами на 200 зрителей;  Футбольное поле 105x68 м;  Беговые дорожки  400 и 100 м;  Трибуна на 300 мест;  Мачты освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,0 | 0 | 0 | 321,0 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 13. | Физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион | Строительство | п. Новотерский | Универсальный спортивный зал 42x24 со зрительскими местами на 500 зрителей;  Футбольное поле 105x68 м;  Беговые дорожки  400 и 100 м;  Трибуны на 500 мест;  Мачты освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,0 | 475,0 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 14. | Физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион | Строительство | с. Марьины Колодцы | Универсальный спортивный зал 42x24 со зрительскими местами на 300 зрителей;  Футбольное поле 105x68 м;  Беговые дорожки  400 и 100 м;  Трибуны на 300 мест;  Мачты освещения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,0 | 321,0 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 15. | Физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион | Строительство | с. Ульяновка | Универсальный спортивный зал 42x24 со зрительскими местами на 300 зрителей;  Футбольное поле 105x68 м;  Беговые дорожки  400 и 100 м;  Трибуны на 300 мест;  Мачты освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,0 | 321,0 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 16. | Стадион | Строительство | х. Лысогорский, севернее ул. Мира, 138 | Площадь — 30000 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,9 | 295,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 17. | Стадион | Строительство | х. Красный Пахарь | Площадь — 20000 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,1 | 0 | 0 | 138,1 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 18. | Стадион | Строительство | с. Нижняя Александровка,  ул. Клубная, 2а | Площадь — 20000 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,9 | 295,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 19. | Стадион | Строительство | с. Гражданское (парковая зона) | Площадь — 20000 м2 | 0 | 0 | 0 | 295,9 | 0 | 0 | 0 | 295,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 20. | Стадион | Строительство | п. Змейка | Площадь — 20000 м2 | 0 | 0 | 138,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,1 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 21. | Комплексная спортивная площадка | Строительство | с. Орбельяновка | Комплексная спортивная площадка 40x20 м с беговыми дорожками (общая площадь около  2000 м2); Мачты освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,8 | 0 | 45,8 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 22. | Универсальный спортивный зал | Строительство | с. Розовка | Площадь — 1050 м2 (42х25), высота —  8 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 | 47,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 23. | Универсальный спортивный зал | Строительство | с. Греческое | Площадь — 1050 м2 (42х25), высота —  8 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 | 47,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 24. | Универсальный спортивный зал | Строительство | с. Канглы | Площадь — 1050 м2 (42х25), высота —  8 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 | 47,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 25. | Универсальный спортивный зал | Строительство | с. Сунжа | Площадь — 1050 м2 (42х25), высота —  8 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 | 47,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 26. | Универсальный спортивный зал | Строительство | п. Бородыновка | Площадь — 1050 м2 (42х25), высота —  8 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 | 47,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 27. | Спортивный зал (школьный) | Строительство | п. Ленинский,  ул. Клубная, 2 | Площадь — 1050 м2 (42х25), высота —  8 м | 47,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 28. | Универсальная спортивная площадка | Строительство | г. Минеральные Воды | Площадь — 6000 м2 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 29. | Универсальная спортивная площадка для занятий игровыми видами спорта | Строительство | г. Минеральные Воды | Площадь — 6000 м2 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 30. | Роллердром | Строительство | г. Минеральные Воды | Площадь — 1000 м2 | 0 | 0 | 31,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,0 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 31. | Площадка для занятия воркаутом | Строительство | г. Минеральные Воды | Площадь — 1000 м2 | 0 | 0 | 0 | 12,3 | 0 | 0 | 0 | 12,3 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 32. | Полигон для военно-спортивных игр | Строительство | г. Минеральные Воды | Площадь — 8000 м2 | 324,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,1 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 33. | Спортивная площадка | Строительство | п. Змейка | Площадь — 4000 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 34. | Спортивная площадка | Строительство | п. Змейка  (ул. Парковая/  ул. Крайняя) | Площадь — 4000 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 35. | Футбольное поле | Строительство | п. Ленинский,  ул. Взлетная | Площадь — 5000 м2;  Строительство искусственного футбольного поля с игровыми размерами 100x60 м, беговой дорожки на 100 м, сектора для прыжков длину, площадки ГТО, мачт освещения, трибуны для зрителей на 250 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,8 | 87,8 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 36. | Спортивная площадка | Строительство | х. Красный Пахарь | Площадь — 2000 м2 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 37. | Спортивная площадка | Строительство | с. Нижняя Александровка, ул. Новая | Площадь — 1000 м2 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 38. | Спортивная площадка | Строительство | с. Нижняя Александровка, ул. Чкалова, 11 | Площадь — 500 м2 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 39. | Открытое плоскостное сооружение | Строительство | п. Кумской | Площадь — 6000 м2 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 40. | Открытая спортивная площадка с тренажерами | Строительство | с. Побегайловка | Площадь — 1500 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | 5,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 41. | Открытая спортивная площадка с тренажерами | Строительство | х. Новая Жизнь | Площадь — 1500 м2 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 42. | Открытая спортивная площадка с тренажерами | Строительство | с. Ульяновка | Площадь — 1500 м2 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 43. | Спортивная площадка с беговыми дорожками | Строительство | х. Садовый | Площадь —  2010,72 м2 | 0 | 0 | 0 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 31,5 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 44. | Спортивная площадка | Строительство | с. Греческое | Площадь — 20000 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,1 | 0 | 0 | 138,1 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 45. | Стадион | Строительство | с. Канглы | Площадь — 20000 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,1 | 0 | 0 | 138,1 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 46. | Спортивная площадка | Строительство | п. Змейка | Площадь — 20000 м2 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 47. | Спортивная площадка | Строительство | п. Загорский | Площадь — 20000 м2 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 48. | Футбольное поле с искусственным газоном | Строительство | г. Минеральные Воды, ул. Крайняя, 3а | Площадь — 5400 м2 | 0 | 75,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,4 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 49. | Футбольный манеж | Строительство | х. Красный Пахарь | Футбольный манеж, включающий в себя футбольное ноле с искусственным газоном размером 2400 м2 (60x40 м), трибуной для зрителей, раздевалками, судейской, туалетами и душевыми | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,0 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 50. | Открытое плоскостное сооружение | Строительство | с. Розовка | Спортивное ядро, включающее круговые беговые дорожки (200 м), искусственное футбольное поле с игровыми размерами 2400 м2 (60x40 м), сектор для прыжков в длину, площадку ГТО, универсальную спортивную площадку и трибуну для зрителей на 300 мест | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55,0 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 51. | Спортивный комплекс с бассейном | Строительство | г. Минеральные Воды | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом, трибунами на 2500 мест, тренировочным игровым залом 42х24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,4 | 287,4 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 52. | Ледовый дворец | Строительство | г. Минеральные Воды | Спортивный комплекс с трибунами на  500 мест и тренировочным залом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,6 | 578,6 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 53. | Спортивная площадка с уличными тренажерами | Строительство | с. Гражданское | Площадь — 2000 м2 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 54. | Стадион | Строительство | г. Минеральные Воды | Площадь — 20000 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,9 | 295,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 55. | Универсальный спортивный зал | Строительство | с. Гражданское | Площадь — 1050 м2 (42х25), высота —  8 м | 47,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 56. | Спортивная площадка | Строительство | с. Гражданское | Площадь — 2000 м2 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 57. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Строительство | х. Красный Пахарь | Универсальный спортивный зал 42x24 со зрительскими местами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,6 | 0 | 270,6 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 58. | Футбольное поле | Строительство | х. Красный Пахарь | Футбольное поле  105x68 м;  Беговые дорожки  400 и 100 м;  Трибуны на 300 мест;  Мачты освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,3 | 0 | 121,3 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 59. | Универсальный спортивный зал | Строительство | с. Прикумское | Площадь — 1050 м2 (42х25), высота —  8 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 | 47,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 60. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Строительство | х. Перевальный | Универсальный спортивный зал 42x24 со зрительскими местами на зрителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,6 | 270,6 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 61. | Стадион | Строительство | х. Перевальный | Футбольное поле 105x68 м;  Беговые дорожки  400 и 100 м;  Трибуны на 300 мест;  Мачты освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,7 | 37,7 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 62. | Спортивная площадка с беговыми дорожками | Строительство | с. Сунжа | Площадь — 4000 м2 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 63. | Футбольный манеж | Строительство | г. Минеральные Воды | Площадь — 5000 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,0 | 55,0 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 64. | Спортивная площадка с беговыми дорожками и тренажерами | Строительство | г. Минеральные Воды | Площадь — 4000 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,9 | 16,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 65. | Спортивная площадка | Строительство | г. Минеральные Воды | Площадь — 2000 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 66. | Спортивная площадка | Строительство | г. Минеральные Воды | Площадь — 2000 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 67. | Спортивная площадка | Строительство | г. Минеральные Воды | Площадь — 1000 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 68. | Спортивная площадка | Строительство | п. Змейка | Площадь — 2000 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 69. | Спортивная площадка | Строительство | с. Марьины Колоды | Площадь — 1000 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 70. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Строительство | п. Ленинский | Универсальный спортивный зал 42x24 со зрительскими местами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,6 | 270,6 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 71. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Строительство | п. Змейка | Универсальный спортивный зал 42x24 со зрительскими местами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,6 | 270,6 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 72. | Спортивная площадка | Строительство | п. Привольный | Площадь — 2000 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 73. | Спортивная площадка | Строительство | с. Гражданское,  ул. Юбилейная | Площадь — 500 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 74. | Спортивная площадка | Строительство | с. Гражданское,  ул. Школьная | Площадь — 500 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 75. | Спортивная площадка | Строительство | с. Орбельяновка | Площадь — 1000 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 76. | Футбольное поле | Строительство | г. Минеральные Воды,  ул. Георгиевская | Футбольное поле 105x68 м;  Беговые дорожки  400 и 100 м;  Трибуны на 300 мест;  Мачты освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,3 | 121,3 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 77. | Пришкольный стадион | Строительство | г. Минеральные Воды, ул. Молодая, 18 | Площадь — 4000 м2;  Спортивное ядро, включающее круговые беговые дорожки (200 м), искусственное футбольное поле с игровыми размерами 60x40 м, сектор для прыжков длину, площадку ГТО и универсальную спортивную площадку, мачты освещения, трибуны для зрителей | 55,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 78. | Пришкольный стадион | Строительство | с. Нагутское,  ул. Мостовая, 10 | Площадь — 4000 м2 | 0 | 55,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 79. | Пришкольный стадион | Строительство | г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, 8 | Площадь — 4000 м2;  Спортивное ядро, включающее круговые беговые дорожки (200 м), искусственное футбольное поле с игровыми размерами 60x40 м, сектор для прыжков длину, площадку ГТО и универсальную спортивную площадку, мачты освещения, трибуны для зрителей | 0 | 0 | 55,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 80. | Пришкольный стадион | Строительство | с. Левокумка,  пер. Огородний, 1 | Площадь — 6000 м2;  Спортивное ядро, включающее круговые беговые дорожки (200 м), искусственное футбольное поле с игровыми размерами 60x40 м, сектор для прыжков длину, площадку ГТО и универсальную спортивную площадку, мачты освещения, трибуну для зрителей на 300 мест | 0 | 0 | 0 | 105,3 | 0 | 0 | 0 | 105,3 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 81. | Пришкольный стадион | Строительство | с. Побегайловка,  ул. Школьная, 2 | Площадь — 9000 м2;  Искусственное футбольное поле с игровыми размерами 100x60 м, беговой дорожки на 100 м, сектора для прыжков длину, площадки ГТО, мачт освещения, трибуны для зрителей на 250 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,6 | 0 | 0 | 146,6 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 82. | Спортивная площадка при школе | Строительство | п. Анджиевский,  ул. Московская, 1 | Площадь — 2456,7 м2 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 83. | Спортивный зал при школе | Строительство | п. Бородыновка,  ул. Железнодорожная, 87а | Площадь — 1008 м2 | 0 | 47,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 84. | Пришкольный стадион | Строительство | с. Греческое,  ул. К. Маркса, 61 | Площадь — 6000 м2 | 0 | 0 | 16,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 85. | Пришкольный стадион | Строительство | с. Гражданское,  ул. Школьная, 13а | Площадь — 6000 м2 | 0 | 0 | 0 | 16,9 | 0 | 0 | 0 | 16,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 86. | Спортивный зал при школе | Строительство | п. Ленинский,  ул. Клубная, 1 | Площадь — 1008 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 | 0 | 0 | 47,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 87. | Пришкольный стадион | Строительство | п. Ленинский,  ул. Клубная, 1 | Площадь — 6000 м2 | 16,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |
| 88. | Пришкольный стадион | Строительство | г. Минеральные Воды,  ул. Гагарина, 90А | Площадь — 6000 м2;  Спортивное ядро, включающее круговые беговые дорожки (200 м), искусственное футбольное поле с игровыми размерами 60x40 м, сектор для прыжков в длину, площадку ГТО и универсальную спортивную площадку, мачты освещения, трибуны для зрителей | 0 | 16,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского муниципального округа» |

1.2.4. Таблицу 18 изложить в следующей редакции:

«Таблица 18

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Минераловодского муниципального округа в области здравоохранения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование учреждения | Наименование мероприятия | Местонахождение | Технико-экономические показатели | 1 период | | | | | 2 период  2030–2033 | 3 период  2034–2042 | Всего, млн., руб. | Источник  финансирования | Ответственный исполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Врачебная амбулатория ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» | Строительство | п. Анджиевский | 35 посещений в смену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,3 | 0 | 37,3 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
| 2. | Участковая больница ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» | Строительство | с. Дунаевка,  ул. Молодёжная | 15 койко-мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,3 | 0 | 37,3 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
| 3. | ФАП ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» | Строительство | п. Нижнебалковский,  ул. Грибоедова | 10 посещений в смену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 14,15 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
| 4. | ФАП ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» | Строительство | х. Сухая Падина,  ул. Сухопадинская | 10 посещений в смену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 14,15 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
| 5. | ФАП ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» | Строительство | п. Фруктовый | 10 посещений в смену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 14,15 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
| 6. | ФАП ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» | Строительство | х. Старотарский | 10 посещений в смену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 14,15 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
| 7. | ФАП ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» | Строительство | х. Славянский, ул. Клубная | 10 посещений в смену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 14,15 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
| 8. | ФАП ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» | Строительство | с. Орбельяновка,  ул. Базарная | 10 посещений в смену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 14,15 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Минераловодского муниципального округа, внебюджетные средства | Администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |

1.3. Третий абзац раздела IV изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования, в соответствии с Перечнем мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Минераловодского муниципального округа, составляет 23543,95 млн. рублей, в том числе:

1. I этап — 1072,3 млн. рублей;
2. II этап — 2910,3 млн. рублей;
3. III этап — 1520,7 млн. рублей;
4. IV этап — 2077,2 млн. рублей;
5. V этап — 2211,75 млн. рублей;
6. VI этап — 4689,6 млн. рублей;
7. VII этап — 9062,1 млн. рублей, в том числе по отраслям:
   1. объем финансирования мероприятий по развитию объектов образования составляет 10309,8 млн. рублей;
   2. объем финансирования мероприятий по развитию объектов культуры составляет 2308,25 млн. рублей;
   3. объем финансирования мероприятий по развитию объектов физической культуры и спорта составляет 10766,4 млн. рублей;
   4. объем финансирования мероприятий по развитию объектов здравоохранения составляет 159,5 млн. рублей».

1.4. Таблицу 19 раздела V «изложить в следующей редакции:

«Таблица 19

Целевые индикаторы программы комплексного развития социальной инфраструктуры Минераловодского муниципального округа Ставропольского края до 2042 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование индикатора достижения цели и показателя решения задачи Программы (подпрограммы) | Единица  измерения | Значение индикатора достижения цели и показателя решения задачи  Программы (подпрограммы) по годам | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030–2033 | 2034–2042 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество построенных детских садов на территории Минераловодского муниципального округа | | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2. | Количество реконструированных детских садов на территории Минераловодского муниципального округа | | единиц | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество построенных школ на территории  Минераловодского муниципального округа | | единиц | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Количество реконструированных школ на территории Минераловодского муниципального округа | | единиц | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Количество построенных учреждений дополнительного образования на территории Минераловодского  муниципального округа | | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Количество реконструированных учреждений дополнительного образования на территории Минераловодского муниципального округа | | единиц | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7.. | Количество построенных амбулаторий на территории Минераловодского муниципального округа | | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Количество построенных стационаров на территории Минераловодского муниципального округа | | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Количество построенных ФАП на территории  Минераловодского муниципального округа | | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10. | Количество построенных и реконструированных  объектов физической культуры и спорта | | единиц | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 15 |
| 11. | Количество построенных и реконструированных  объектов культуры | | единиц | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 29 |

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета депутатов Минераловодского муниципального округа Ставропольского края по законности и местному самоуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования и подлежит размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета депутатов  Минераловодского муниципального округа Ставропольского края  А.А. Зубач | Глава Минераловодского  муниципального округа  Ставропольского края  М.Ю. Гаранжа |