- Таблица 10

Сведения

о достижении  значений  индикаторов  достижения  целей  Программы и показателей решения задач подпрограмм

муниципальной программы Минераловодского муниципального округа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2023 г.

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Муниципальная Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы достижения цели 1 Программы | Ед.изм. | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 46,68 | 45,50 |  |  | 44,93 | Согласно статистической отчетности 3-ДГ за 2022 год (гр.106/гр.101) |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация улично-дорожной сети» Программы Задача 1 подпрограммы 1: Организация комплекса мер по развитию и благоустройству улично-дорожной сети Минераловодского городского округа и увеличение ее пропускной способности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задач подпрограммы Программы | Ед.изм. | 2022год | 2023 год |  |  |  |  |
| 1.2. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства (реконструкции) | км | 0 | 2,3 |  |  | 0 |  |
| 1.3. | Ввод в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети | Ед. | 0 | 1 |  |  | 0 |  |
| Цель 2 Программы: Совершенствование улично-дорожной сети Минераловодского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2«Содержание улично-дорожной сети» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы достижения цели 2 Программы | Ед.изм. | 2022год | 2023 год |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен капитальный ремонт или ремонт | % | 3,3 | 9,8 |  |  | 4,9 | Согласно статистической отчетности 3-ДГ за 2022 год (гр.106/гр.101) |
|  | Подпрограмма 2«Содержание улично-дорожной сети» Программы Задача 1 подпрограммы 2: Обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети Минераловодского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задач подпрограммы Программы | Ед.изм. | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение комплексным содержанием улично-дорожной сети в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию к общей протяженности дорог с усовершенствованным покрытием | % | 54,9 | 52,5 |  | 57,0 |  | Согласно статистической отчетности 3-ДГ за 2022 год (гр.106/гр.101) |
| 2.4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения | % | 0,5 | 0,4 |  | 0,5 |  |  |
|  | Цель 3 Программы: Повышение уровня безопасности дорожного движения в Минераловодском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы достижения цели 3 Программы | Ед.изм. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снижение доли количества погибших к общему количеству пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | % | 6,25 | 5,8 |  | 6,14 |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» Программы Задача 1 подпрограммы 3: Создание условий для повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных Происшествий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задач подпрограммы Программы | Ед.изм. | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |
| 3.2 | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлено изготовление технических планов (диагностика, обследование, и паспортизация, проекты организации дорожного движения) от общей потребности | % | 34 | 40 |  | 42 |  |  |
| 3.3. | Увеличение количества информационного материала по безопасности дорожного движения в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в % к предыдущему году | 105 | 110 |  | 107 |  |  |
| 3.4. | Численность учащихся образовательных учреждений, принявших участие в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | чел. | 500 | 700 |  | 700 |  |  |

- Начальник управления муниципального хозяйства

- администрации Минераловодского муниципального округа

- Ставропольского края                                                                                                                                                              А. Н. Ляшенко

- Гл. специалист                                                                                                                                                                      С. Н. Иванишина