- Таблица 9

- Форма

- Информация

- о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа внебюджетных и иных средств на реализацию муниципальной Программы Минераловодского городского округа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»  за 2023 год

- (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», всего |  | 409017,08 | 222181,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Бюджет округа, в т.ч. | 409017,08 | 222181,33 |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 335363,64 | 155348,79 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю: Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | 335363,64 | 155348,79 |
|  |  | - средства бюджета округа, | 73653,44 | 66832,54 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю: Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | 73101,82 | 66280,92 |
|  |  | - соисполнителю 1: Управление образования администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | 551,62 | 551,62 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Модернизация улично-дорожной сети», всего |  |  |  |
|  |  | - Бюджет округа, в т.ч. | 204307,50 | 62460,60 |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 202264,43 | 61835,99 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 202264,43 | 61835,99 |
|  |  | - средства бюджета округа, | 2043,07 | 624,61 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 2043,07 | 624,61 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети |  | 204307,50 | 62460,60 |
|  |  | - Бюджет округа, в т.ч. | 202264,43 | 61835,99 |
|  |  | - средства краевого бюджета, |  |  |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: | 202264,43 | 61835,99 |
|  |  | - ответственному исполнителю | 2043,07 | 624,61 |
|  |  | - средства бюджета округа, |  |  |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: | 2043,07 | 624,61 |
|  |  | - ответственному исполнителю | 204307,50 | 62460,60 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание улично-дорожной сети», всего | - Бюджет округа, в т.ч. | 191819,60 | 147222,47 |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 133099,21 | 93512,80 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 133099,21 | 93512,80 |
|  |  | - средства бюджета округа, | 58720,39 | 53709,67 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 58720,39 | 53709,67 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети, всего | - Бюджет округа, в т.ч. | 48558,37 | 48558,37 |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 0 | 0 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 0 | 0 |
|  |  | - средства бюджета округа, | 48558,37 | 48558,37 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 48558,37 | 48558,37 |
|  | В том числе по мероприятиям: |  |  |  |
| 2.1.1. | Ремонт улично-дорожной сети | - Бюджет округа, в т.ч. | 25756,13 | 25756,13 |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 0 | 0 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 0 | 0 |
|  |  | - средства бюджета округа, | 25756,13 | 25756,13 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 25756,13 | 25756,13 |
| 2.1.2. | Содержание улично-дорожной сети | - Бюджет округа, в т.ч. | 22802,24 | 22802,24 |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 0 | 0 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 |
|  |  | - ответственному исполнителю | 0 | 0 |
|  |  | - средства бюджета округа, | 22802,24 | 22802,24 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 22802,24 | 22802,24 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов Ставропольского края | - Бюджет округа, в т.ч. | 143210,98 | 98664,10 |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 133099,21 | 93512,80 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 |
|  |  | - ответственному исполнителю | 133099,21 | 93512,80 |
|  |  | - средства бюджета округа, | 10111,77 | 5511,30 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 |
|  |  | - ответственному исполнителю | 133099,21 | 93512,80 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» | - Бюджет округа, в т.ч. | 12889,98 | 12498,26 |
|  |  | - средства бюджета округа, |  |  |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 12338,56 | 11946,64 |
|  |  | - соисполнителю | 551,62 | 551,62 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 Повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | - Бюджет округа, в т.ч. | 12338,36 | 11946,64 |
|  |  | - средства местного бюджета, | 12338,36 | 11946,64 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 |
|  |  | - ответственному исполнителю | 12338,36 | 11946,64 |
|  |  | - соисполнителю 1 | 0 | 0 |
| 3.2. | Информирование населения Минераловодского городского округа по мероприятиям безопасности дорожного движения в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - Бюджет округа, в т.ч. | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета, | 0 | 0 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 |
|  |  | - ответственному исполнителю | 0 | 0 |
|  |  | - соисполнителю 1 | 0 | 0 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» | - Бюджет округа, в т.ч. | 551,62 | 551,62 |
|  |  | - средства местного бюджета, | 551,62 | 551,62 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 |
|  |  | - ответственному исполнителю | 0 | 0 |
|  |  | - соисполнителю 1 | 551,62 | 551,62 |

- Начальник управления муниципального хозяйства

- администрации Минераловодского муниципального округа

- Ставропольского края                                                                                                                                                          А. Н. Ляшенко

- Гл. специалист                                                                                                                                                                   С. Н. Иванишина