- Таблица 11

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

- контрольных событий муниципальной Программы  Минераловодского городского округа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного  движения» за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Минераловодского городского округа | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы: Комплексное развитие улично-дорожной сети Минераловодского городского округа, отвечающей интересам граждан и общества Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети» |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы1: Создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети Минераловодского городского округа |  |  |  |  |
|  | Программа 1 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | х |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Модернизация улично-дорожной сети» |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети |  |  | Индикатор программы согласно приложения 1 п.1.1 |
|  | Контрольное событие 1 Строительство автомобильной дороги « Подъезд к хутору Утренняя Долина от автомобильной дороги «Ставрополь-Александровское- Минеральные Воды»,(проектно-изыскательские работы) | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Разработка проектно-сметной документации по соглашению с министерством дорожного хозяйства СК составляет 3199,06 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета – 3167,07 тыс.руб. Объем работ выполнен полностью. | Выполнено на 100%. |
|  | Контрольное событие 2 Строительство автомобильной дороги « Подъезд к хутору Утренняя Долина от автомобильной дороги «Ставрополь-Александровское- Минеральные Воды» | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Заключено соглашение с министерством дорожного хозяйства СК на строительство автомобильной дороги « Подъезд к хутору Утренняя Долина от автомобильной дороги «Ставрополь-Александровское- Минеральные Воды» на сумму 168937,82 тыс.руб., в т.ч. из краевого бюджета – 167248,44 тыс.руб.Кассовое исполнение составляет -59261,54 тыс.руб., в т.ч. из краевого бюджета -58668,92 тыс.руб. Освоено 35 % работ. Работы продолжатся в 2024 году. |  |
|  | Контрольное событие 3 Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод (Реконструкция автомобильной дороги от автомобильной дороги « Кавказ Суворовская»-с. Гражданское –п. Красное поле –с. Сунжа - до автомобильной дороги «Кавказ Суворовская» | 29.12.2023г. - | Заключено соглашение с министерством дорожного хозяйства СК на выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод (Реконструкция автомобильной дороги от автомобильной дороги « Кавказ Суворовская»-с. Гражданское –п. Красное поле –с. Сунжа - до автомобильной дороги «Кавказ Суворовская» в 2023-2024 годах. Выделенные лимиты в размере 32170,62 тыс.руб. будут использоваться в 2024 году. Кассовое исполнение - 0 тыс.руб.. |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание улично-дорожной сети» Задача 1 Подпрограммы: Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Минераловодского городского округа |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети |  |  | Индикатор программы согласно приложения 1 п.2.1 |
|  | Контрольное событие 4 Ремонт асфальтового покрытия дорог Минераловодского городского округа | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | ремонт асфальтового покрытия – 10,293 км на сумму 4925,97 тыс. руб. Работы выполнены на 100 %. |  |
|  | Контрольное событие 5 Ямочный ремонт дорог Минераловодского городского округа | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Выполнены: ямочный ремонт 1508,2 м2 на сумму 12688,40 тыс.руб. Работы выполнены на 100 %. |  |
|  | Контрольное событие 6 Ремонт дорог с гравийным покрытием | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Выполнены: ремонт дорог с гравийным покрытием 26205,60 м2 на сумму 5105,86 тыс.руб. Работы выполнены на 100 %. |  |
|  | Контрольное событие 7 Ремонт тротуаров | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Выполнены: ремонт тротуаров 1174 м2 на сумму 1556,20 тыс.руб.; .; Работы выполнены на 100 %. |  |
|  | Контрольное событие 8 Установка искусственных дорожных неровностей |  | Нет финансирования |  |
|  | Контрольное событие 9 Сметная документация на ремонт дорог | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Выделено и использовано 1479,70 тыс.руб. |  |
|  | Контрольное событие 10 Зимнее содержание автомобильных дорог | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Выполнены работы по зимнему содержанию дорог на сумму 9146,31 тыс.руб. Объем работ в зимний период составил: посыпка дорог - 9142309,6 м2, очистка от снега - 6191760,63 м2. |  |
|  | Контрольное событие 11 Нанесение дорожных разметок на автомобильных дорогах общего пользования | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Выполнены работы по нанесению дорожных разметок: всего на сумму 3771,92 тыс.руб., поперечная разметка -9388,72 м2, горизонтальная -2,2434 км |  |
|  | Контрольное событие 12 Содержание ливневых канализаций |  | Нет финансирования |  |
|  | Контрольное событие 13 Механизированная уборка | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Объем работ составил 716745 м2 механизированной уборки и ямочный ремонт – 586 м2на общую сумму 9884,01 тыс. руб. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов Ставропольского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие 14 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Выделено средств в размере 44326,60 тыс..руб., в том числе из краевого бюджета- 39398,90 тыс.руб. дополнительно на ремонт 2 автомобильных дорог. Работы будут производиться в 2024 году. |  |
|  | Контрольное событие 15 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту7 автомобильных дорог на сумму 90979,28/ тыс.руб., в т.ч из средств дорожного фонда СК – 86430,31тыс.руб. Выполнение составит 100%, введено к экспдуатации 11,213 км. |  |
|  | Контрольное событие 16 Капитальный ремонт а/д :Подъезд к х.Безивановка от а/д «Минводы-Греческое» (2 пусковой комплекс) | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Выполнены работы по капитальному ремонту а/д :Подъезд к х.Безивановка от а/д «Минводы-Греческое» (2 пусковой комплекс) на сумму 7455,25тыс.руб., в т.ч. из средств дорожного фонда СК –7082,49 тыс.руб. Остаток средств 2022года использован на 100%.Введено в эксплуатацию 3,73 км дороги. |  |
|  | Контрольное событие 17 Прочие расходы по капитальному ремонту а/д :Подъезд к х.Безивановка от а/д «Минводы-Греческое» (2 пусковой комплекс) | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Проведение работ по стройконтролю и технической документации – 229,57 тыс. руб. из местного бюджета. |  |
|  | Контрольное событие 18 Капитальный ремонт мостового сооружения- путепровод через ж/д пути, адрес (местоположение):Ставропольский край, Минераловодский городской округ, в границах улицы Островского и улицы Советской | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Выполнены работы по капитальному ремонту мостового сооружения- путепровод через ж/д пути, адрес (местоположение):Ставропольский край, Минераловодский городской округ, в границах улицы Островского и улицы Советской. Остатки средств 2022года (экономия) возвращены в бюджет. |  |
|  | Контрольное событие 19 Прочие расходы по капитальному ремонту мостового сооружения- путепровод через ж/д пути, адрес (местоположение):Ставропольский край, Минераловодский городской округ, в границах улицы Островского и улицы Советской | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Проведение работ по стройконтролю и технической документации выполнено. Остатки средств 2022года (экономия) возвращены в бюджет. |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» Задача 1 Подпрограммы: Создание условий для повышения надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 Повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования |  |  |  |
|  | Контрольное событие 20 Ремонт и устройство дорожных знаков | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Установлено 250 дорожных знака на общую сумму 2940,26 тыс.руб. |  |
|  | Контрольное событие 21 Проведение экспертизы сметной стоимости объектов ремонта | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Оплачено проведение экспертизы сметной стоимости объектов ремонта на сумму 494,12тыс.руб. |  |
|  | Контрольное событие 22 Содержание и ремонт светофорных объектов | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Ремонт и содержание производился в течении периода 99 светофоров, расположенных на территории МГО на сумму 1331,24 тыс.руб. |  |
|  | Контрольное событие 23 Разработка проектов организации дорожного движения. | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Разработаны проекты организации дорожного движения 67 автомобильных дорог на сумму 169,52 тыс.руб. |  |
|  | Контрольное событие 24 Установка опор пешеходных переходов, ограждений | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Обустроено 626 м2 пешеходных ограждений на сумму 3695,93 тыс.руб.,. |  |
|  | Контрольное событие 25 Установка светофоров | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Установлено 7 светофоров на сумму 1894,17 тыс.руб.,. |  |
|  | Контрольное событие 26 Обустройство остановочных пунктов | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Обустроено 6 остановочных павильонов на сумму 935,0 тыс.руб. |  |
|  | Контрольное событие.27 Проведение оценки уязвимости объектов инфраструктуры, проведение диагностики автомобильных дорог | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Проведена диагностика 55,042 км автомобильных дорог на сумму 486,40 тыс.руб. |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 Информирование населения Минераловодского городского округа по мероприятиям безопасности дорожного движения в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |
|  | Контрольное событие 28 Подготовка и опубликование информации о реализации мероприятий по безопасности дорожного движения в газете «Минеральные Воды» и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Отделом ГИБДД по Минераловодскому району в социальной сети Инстаграмм зарегистрирован официальный аккаунт «26 gibddminvody», где ежедневно размещаются публикации пропагандистского характера, а также информация о наиболее актуальных вопросах в области безопасности дорожного движения и профилактике детского травматизма. |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |
|  | Контрольное событие 29 Создание и обеспечение деятельности специализированных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе образовательных организаций Минераловодского городского округа | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Выделено средств из местного бюджета -551,62 тыс.руб. Мероприятие выполнено на 100%. Произведена выплата оплаты труда сотрудникам -551,62 тыс.руб. |  |

- Запланировано 29  контрольных событий. Выполнено - 26.

- Начальник управления муниципального хозяйства

- администрации Минераловодского муниципального округа

- Ставропольского края                                                                                                                                                       А.Н. Ляшенко

- Гл. специалист                                                                                                                                                                   С. Н. Иванишина