- Таблица 11

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

- контрольных событий муниципальной Программы  Минераловодского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Минераловодского городского округа | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель Программы: Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |
|  | Программа 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | х |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе | х |  |  |
| 1.1. | Контрольное событие 1 Приобретение и установка энергоэкономичных источников энергии, осветительного оборудования | 29.12.2023 -29.12.2023 | Приобретение энергосберегающих ламп для казенных учреждений по физической культуре и спорту – 35,85 тыс.руб. | Выполнение -100% |
| 1.2. | Контрольное событие 2 Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учетами используемых энергетических ресурсов, а также замена и ввод установленных приборов в эксплуатацию и их техническое обслуживание и поверка | 29.12.2023 -29.12.2023 | 1.Приобретение и монтаж газового счетчика на сумму 192,80 тыс.руб. (Упр. Образования); 2.Приобретение блока электронного управления. на сумму 9,95 тыс.руб. . (Упр. Образования); 3.Приобретение и установка узла учета тепловой энергии (МБУ ДО ДШИ-культура) на сумму 17,00 тыс.руб. Итого – 219,75 тыс.руб. | Выполнение -100% |
| 1.3. | Контрольное событие 3 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии учреждений МГО | 29.12.2023 -29.12.2023 | Выполнены работы в 52 учреждениях образования на сумму 1749,89 тыс.руб., проведена поверка теплового узла на сумму 286,47 тыс.руб.Всего -2036,36 тыс.руб. | Выполнение -100% |
| 1.4. | Контрольное событие 4 Промывка систем отопления, гидравлическое испытание зданий, строений организаций (учреждений, предприятий) МГО, промывка систем отопления | 29.12.2023 -29.12.2023 | Выполнены работы в 60 учреждениях образования на сумму 1712,45 тыс.руб. и 3 учредлениях культиуры на сумму 157,00 руб.Всего 1869,45 тыс.руб. | Выполнение -100% |
| 1.5. | Контрольное событие 5 Обучение специалистов организаций (учреждений, предприятий) МГО по безопасной эксплуатации энергооборудования | 29.12.2023 -29.12.2023 | Мероприятия проведены на сумму 143,00 тыс.руб. Прошли обучения «ответственный за исправное состояние и безопасная эксплуатация теплопотребляющих установок 2 специалиста Управления образованния., разработка программы по энергосбережению -17,00 тыс.руб. всего – 160,00 тыс.руб. | Выполнение -100% |

- Всего контрольных событий -5, Выполнено – 5.

- Начальник управления муниципального хозяйства

- администрации Минераловодского  муниципального округа

- Ставропольского края                                                                                                                                                           А. Н. Ляшенко

- Гл. специалист                                                                                                                                                                   С. Н. Иванишина