- Таблица 10

- Форма

Сведения

о достижении значений индикаторов  достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы

Программы  «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за  2023 год.

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы достижения целей Программы |  | 2022 | 2023 | 2023 |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 50,9 | 68,7 | 0 | Новых объектов для благоустройства нет, в связи с отсутствием финансирования. |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 88,7 | 99,0 | 99,0 | Выполнено на 100% |
| 3. | Охват населения (доля населения, вовлеченного в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий от общей численности населения муниципального образования) | % | 22 | 29 | 20,9 | По итогам рейтингового голосования |
| Подпрограмма «Современная городская среда» Задача 1 Подпрограммы: «Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий Минераловодского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задач подпрограммы |  | 2022 | 2023 | 2023 |  |
| 4. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 16 | 26 | 0 | Производилась оплата за выполненные работы в 2022 году. |
| Задача 2 Подпрограммы: «Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий Минераловодского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 12 | 9 | 9 | Общее количество объектов учитывает количество объектов с сопряженной программой о реализации мероприятий, основанных на местных инициативах |
| Задача 3 Подпрограммы: «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Минераловодского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий Минераловодского городского округа | человек | 19091 | 28507 | 27921 | По итогам рейтингового голосования |

- Начальник управления муниципального хозяйства

- администрации Минераловодского муниципального округа

- Ставропольского края                                                                                                                                                               А. Н. Ляшенко

- Гл. специалист                                                                                                                                                                      С. Н.  Иванишина