- Таблица 11

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

- контрольных  событий  муниципальной Программы  Минераловодского муниципального  округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Минераловодского городского округа | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Минераловодского городского округа Подпрограмма «Современная городская среда на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1: Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий Минераловодского городского округа |  |  |  |  |
|  | Программа 1 «Формирование современной городской среды» | х |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда» |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Расходы на реализацию мероприятий, связанных с благоустройством дворовых территорий | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | Согласно заключенного долгосрочного контракта в 2022 году на благоустройство дворовых территорий, остаток оплаты за выполненные работы был произведен в 2023 году из средств бюджета МГО – 6520,35 тыс.руб. Выполнено на 100%. | Выплата остатка средств за проведенную работу в 2022 году. |
| Задача 2 Подпрограммы: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий Минераловодского городского округа |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 Расходы по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, в том числе проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | В рамках данного контрольного события Подпрограммы предусмотренные средства на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, в том числе проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации были освоены в размере 1848,00 тыс.руб. в полном объеме.. |  |
|  | Контрольное событие 3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | В рамках данного контрольного события Подпрограммы предусмотренные средства были использованы на оплату: субаренды земли ОАО РЖД составила -323,35 тыс.руб., плата за интернет -86,40 тыс.руб.. |  |
|  | Задача 3 Подпрограммы: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий Минераловодского городского округа |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 Благоустройство пешеходной зоны по ул. Советская в г. Минеральные Воды | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | В рамках данного контрольного события Подпрограммы предусмотренные средства в размере 164,16 тыс.руб. были направлены на оплату услуг по строительному контролю по благоустройству пешеходной зоны по ул. Советской. Выполнено на 100%. |  |
|  | Контрольное событие 5 Благоустройство сквера по ул. Новотерской в пос. Новотерский | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | В рамках данного контрольного события Подпрограммы предусмотренные средства в размере 24,85 тыс.руб. были направлены на оплату услуг по изготовлению бланков общественного голосования объектов благоустройства на 2024 год по программе «Современная городская среда» . Выполнено на 100%. |  |
|  | Контрольное событие 6. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды -благоустройство пешеходной зоны по ул. Советская г. Минеральные Воды | 29.12.2023г.- 29.12.2023г. | В рамках данного контрольного события Подпрограммы осуществляется: реализация комплекса мер по благоустройству пешеходной зоны по ул. Советская в г. Минеральные Воды (нацпроект). Предусмотрены средства бюджета МГО – 37420,03 тыс.руб., в том числе из краевого бюджета – 37390,90 тыс. руб.. Кассовое исполнение – 37420,03 тыс. рублей Работы выполнены в полном объеме. | Завершение работ по ул. Советской в г. Минеральные Воды, Объект сдан, прошел комиссионную проверку. Выполнено на 100%. |

- Запланировано  6 контрольных события. Выполнено- 6.

- Начальник управления муниципального хозяйства

- администрации Минераловодского муниципального округа

- Ставропольского  края                                                                                                                                                                                                                 А. Н. Ляшенко

- Гл. специалист                                                                                                                                                                                                                              С. Н. Иванишина