ИНФОРМАЦИЯ

по выполнению основных мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2023г.

Постановлением администрации Минераловодского городского округа № 637 от 22.03.2018 (с учетом изменений от 29.11.2019 № 2606 и с учетом изменений бюджета МГО на 2022 г. утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы. Всего выделено на мероприятия этой программы на 2023 год – 46396,83 тыс.руб., из них

- из краевого бюджета - 37390,90 тыс.руб.,

- из местного бюджета - 9005,93 тыс.руб.

*1. По основному мероприятию 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»* в бюджете МГО предусмотрено 6520,35 тыс.руб. на благоустройство 6 дворовых территорий - (выплата остатков средств по долгосрочным контрактам). Кассовое исполнение составило 6520,35 тыс.руб. из местного бюджета. Работы выполнены в полном объеме.

*2.По основному мероприятию 2 «Благоустройство общественных территорий»* в бюджете МГО предусмотрено 2267,44 тыс.руб.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы произведена реализация комплекса мер по благоустройству общественных территорий оплатой видеонаблюдения WIFI на привокзальной площади,оплатой субаренды земли ОАО РЖД.Кассовое исполнение – 2257,76 тыс. рублей.

На 01.01.2024г. субаренда земли ОАО РЖД составила – 323,35,0 тыс.руб., плата за интернет – 86,40 тыс.руб., прочие (госэкспертиза) – 1848,00 тыс.руб.

*3. По основному мероприятию 3 «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»* - в бюджете МГО предусмотрено 37609,04 тыс.руб., из них

- из краевого бюджета - 37390,90 тыс.руб.,

- из местного бюджета - 218,14 тыс.руб.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы осуществляется: реализация комплекса мер по благоустройству пешеходной зоны по ул. Советская в г. Минеральные Воды (нацпроект – завершение работ). Кассовое исполнение – **37609,04** тыс. рублей.

Главный специалист С. Н. Иванишина