- Таблица 9

- Информация

- о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского муниципального округа внебюджетных и иных средств на реализацию Программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»  за 2023 год

- (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программа 1 «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», всего |  |  |  |
|  |  | - Бюджет округа, в т.ч. | 46396,83 | 46387,15 |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 37390,90 | 37390,90 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 37390,90 | 37390,90 |
|  |  | - средства бюджета округа, | 9005,93 | 8996,25 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 9005,93 | 8996,25 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда», всего |  |  |  |
|  |  | - Бюджет округа, в т.ч. | 46396,83 | 46387,15 |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 37390,90 | 37390,90 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 37390,90 | 37390,90 |
|  |  | - средства бюджета округа, | 9005,93 | 8996,25 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 9005,93 | 8996,25 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |
|  |  | - Бюджет округа, в т.ч. | 6520,35 | 6520,35 |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 0 | 0 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 0 | 0 |
|  |  | - средства бюджета округа, | 6520,35 | 6520,35 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 6520,35 | 6520,35 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий |  |  |  |
|  |  | - Бюджет округа, в т.ч. | 2267,44 | 2257,76 |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 0 | 0 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 0 | 0 |
|  |  | - средства бюджета округа, | 2267,44 | 2257,76 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 2267,44 | 2257,76 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |
|  |  | - Бюджет округа, в т.ч. | 37609,04 | 37609,04 |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 37390,90 | 37390,90 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 37390,90 | 37390,90 |
|  |  | - средства бюджета округа, | 218,14 | 218,14 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | 218,14 | 218,14 |

- Начальник управления муниципального хозяйства

- администрации Минераловодского муниципального округа

- Ставропольского края                                                                                                                                                          А. Н. Ляшенко

- Гл. специалист                                                                                                                                                                      С. Н. Иванишина