- Таблица 11

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной Программы Минераловодского муниципального округа «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Минераловодского муниципального округа | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Минераловодского муниципального округа |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Современная городская среда на 2018-2030 годы» |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1: Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий Минераловодского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Программа 1 «Формирование современной городской среды» | х |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда» |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |
| Задача 2 Подпрограммы: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий Минераловодского муниципального округа |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1. Расходы на реализацию мероприятий, связанные с благоустройством общественных территорий | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В рамках данного контрольного события Подпрограммы благоустроена территория фонтана пр.22-го Партсъезда г. Минеральные Воды. | Выполнение 100%. |
|  | Задача 3 подпрограммы: «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2. Благоустройство сквера по ул. Новотерской пос. Новотерский | 27.12.2024 /-11.09.2024 | В рамках данного контрольного события Подпрограммы благоустроен сквер по ул. Новотерской пос. Новотерский. | Выполнение 100%. |
|  | Контрольное событие 3. Благоустройство сквера по ул. Железноводская (проектирование) | 27.12.2024 /-15.05.2024 | В рамках данного контрольного события Подпрограммы Выполнено проектирование «Благоустройство сквера по ул. Железноводская». | Выполнение 100%. |
| Подпрограмма 2«Обеспечение реализации муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |

- Запланировано 3 контрольных события. Выполнено- 3.

- Начальник управления муниципального хозяйства

- администрации Минераловодского муниципального округа

- Ставропольского края                                                                                                                                                                                                                 Р. А. Иордан

- Заместитель начальника                                                                                                                                                                                                              М. В. Ковалева