ИНФОРМАЦИЯ

по выполнению основных мероприятий муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» за 2024 г.

Муниципальной программой «Формирование современной городской среды» утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского округа от 22 марта 2018 г. № 637 (с изменениями) объем финансового обеспечения программы на 2024 год составил – 34 272,90 тыс. руб., из них:

- из краевого бюджета – 24 833,73 тыс. руб.,

- из местного бюджета – 9 439,17 тыс. руб.

*1. По основному мероприятию 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»* - благоустройство дворовых территорий не осуществлялось, в связи с отсутствием финансирования.

*2. По основному мероприятию 2 «Благоустройство общественных территорий»* - в бюджете ММО предусмотрено 7 314,76 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. В рамках данного основного мероприятия благоустроена территория фонтана по пр.22-го Партсъезда г. Минеральные Воды. Кассовое исполнение – 7 314,76 тыс. руб.

*3. По основному мероприятию 3 «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»* - в бюджете ММО предусмотрено 26 958,14 тыс. руб., из них:

- из краевого бюджета – 24 833,73 тыс. руб.,

- из местного бюджета – 2 124,41 тыс. руб.

В рамках данного основного мероприятия благоустроен сквер по ул. Новотерской пос. Новотерский, выполнено проектирование «Благоустройство сквера по ул. Железноводская». Кассовое исполнение – 26 958,01 тыс. рублей.

Заместитель начальника М. В. Ковалева