- Таблица 10

- Форма

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы

Программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» за 2024 год.

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы достижения целей Программы |  | 2023 | 2024 | 2024 |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 0 | 17,1 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 99,0 | 100 | 100 |  |
| 3. | Охват населения (доля населения, вовлеченного в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий от общей численности населения муниципального образования) | % | 20,9 | 30 | 21,6 | По итогам рейтингового голосования |
| Подпрограмма «Современная городская среда» Задача 1 Подпрограммы: «Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий Минераловодского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задач подпрограммы |  | 2023 | 2024 | 2024 |  |
| 4. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 2 Подпрограммы: «Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий Минераловодского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 9 | 1 | 1 |  |
| Задача 3 Подпрограммы: «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Минераловодского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий Минераловодского муниципального округа | человек | 27921 | 34346 | 28475 | По итогам рейтингового голосования |

- Начальник управления муниципального хозяйства

- администрации Минераловодского муниципального округа

- Ставропольского края                                                                                                                                                         Р. А. Иордан

- Заместитель начальника                                                                                                                                                      М. В. Ковалева