Таблица 10

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решений задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикаторов достижения цели Программы, (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 | 2024 | |
| план | Фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | | | | | | |
| 1 | **Индикатор достижения цели Программы** |  |  |  |  |  |
|  | Объем жилищного строительства на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края (ввод в действие жилых домов) | тысяча квадратных метров | 71,704 | 75,064 | 52,443 | исполнено на 69,9 % к плановому значению |
|  | Объем ввода жилья в многоквартирных домах на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | тысяча квадратных метров | 20,526 | 15,064 | 9,422 | исполнено на 62,5 % к плановому значению |
|  | Объем ввода жилья, построенного населением Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | тысяча квадратных метров | 51,178 | 52,000 | 43,021 | исполнено на 82,7 % к плановому значению |
| Подпрограмма «Градостроительство, строительство и архитектура» | | | | | | |
|  | **Показатель решения задачи подпрограммы программы** |  |  |  |  |  |
|  | Количество внесенных изменений в утвержденные документы территориального планирования | единица | 1 | 1 | - | 0 % исполнение  в связи с тем, что Генеральный план округа утвержден решением Совета депутатов Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 28 июня 2024 года № 435,  Правила землепользования и застройки округа постановлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 08 августа 2024 г. № 1920.  Местные нормативы градостроительного проектирования Минераловодского муниципального округа Ставропольского края без разработки утверждены в новой редакции постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 15.04.2024 № 869. |
|  | Количество разработанных и утвержденных в новой редакции документов территориального планирования | единица | 2 | - | 2 | 100 % исполнение  Генеральный план округа утвержден решением Совета депутатов Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 28 июня 2024 года № 435.  Правила землепользования и застройки округа постановлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 08 августа 2024 г. № 1920. |
|  | Площадь территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, на которую необходима подготовка проектов планировки территории (проектов межевания территории) | гектар | - | 41,96 | 20,2 | Заключен муниципальный контракт  № 1-ЗК ИКЗ: 243263004659026300100100010017111244 с обществом с ограниченной ответственностью «ПРИЗМА» на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) южной части поселка Загорский Минераловодского муниципального округа Ставропольского края (кадастровый квартал 26:23:080702). Фактическое исполнение планируется в 2025 году в связи с невыполнением условий контракта ООО «Призма». |
|  | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процента | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 100% исполнение  (поддержание 45,7 % ) |
|  | Доля поставленных на кадастровый учет территориальных зон Минераловодского муниципального округа Ставропольского края к общему количеству территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | проценты | - | 100 | - | ведутся работы по постановке на кадастровый учет территориальных зон Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
|  | Доля поставленных на кадастровый учет границ населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов, входящих в состав Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | проценты | - | - | - |  |
|  | Доля переведенных в электронный вид предоставляемых муниципальных услуг | проценты | - | - | - |  |
|  | Количество проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства | единица | - | 13 | - |  |
|  | Количество разработанных местных нормативов градостроительного проектирования Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | единица | - | 1 | 1 | 100 % исполнение |
|  | Площадь территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, на которую необходима подготовка топографических съемок и схем размещения земельных участков | гектар | - | 41,96 | - | 0 % исполнение  В связи с тем, что в 2024 году не поступало заявок на изготовление топографической съемки и схем размещения земельных участков не выполнялось |
|  | Коэффициент внедрения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 % исполнение |

Главный специалист отдела планировки и

застройки Управления архитектуры

и градостроительства администрации

Минераловодского муниципального округа

Ставропольского края Т. А. Невская