**отчёт**

**о реализации муниципальной программы**

**Минераловодского муниципального округа Ставропольского края Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» за 2024 год**

Постановлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 11.12.2019 № 2714 утверждена муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», в состав которой входят 2 подпрограммы (с изменениями от 13.03.2020 № 494, от 26.03.2020 № 636, от 24.09.2020 № 1865, от 11.12.2020 № 2694, от 17.12.2020 № 2733,  
от 29.09.2021 № 1969, от 16.12.2021 № 2675, от 22.12.2021 № 2694, от 29.12.2021 № 2821, от 18.02.2021 № 248, от 26.05.2022 № 1174, от 15.12.2022 № 3044, от 16.12.2022 № 3066.1, от 15.03.2023 № 541, от 01.08.2023 № 1678, от 14.12.2023 № 2755, от 22.12.2023 № 2818, от 15.04.2024 № 857, от 11.12.2024 № 2926):

1. «Градостроительство, строительство и архитектуры»;
2. «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»;

Ответственным исполнителем Программы является Управление архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края Ставропольского края.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период реализации Программы**

В 2024 году **в рамках подпрограммы «Градостроительство, строительство и архитектура»** проведены следующие мероприятия:

**по основному мероприятию 1 «Территориальное планирование, реализация генерального плана» :**

**Контрольное событие 1 «**Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Минераловодского муниципального округа Ставропольского края»:

Генеральный план округа утвержден решением Совета депутатов Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 28 июня 2024 года № 435.

Правила землепользования и застройки округа постановлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 08 августа 2024 г. № 1920.

**Контрольное событие 2 «**Разработка проектов планировки (проектов межевания) территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края».

Заключен муниципальный контракт № 1-ЗК ИКЗ: 243263004659026300100100010017111244 с обществом с ограниченной ответственностью «ПРИЗМА» на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) южной части поселка Загорский Минераловодского муниципального округа Ставропольского края (кадастровый квартал 26:23:080702). Фактическое исполнение планируется в 2025 году в связи с невыполнением условий контракта ООО «Призма».

**Контрольное событие 3** «Постановка территориальных зон Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на кадастровый учет».

**Контрольное событие 5** «Перевод предоставления муниципальных услуг в электронный вид».

**Контрольное событие 7** «Разработкаместных нормативов градостроительного проектирования ММО».

Местные нормативы градостроительного проектирования Минераловодского городского округа утверждены постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 15.04.2024 № 869.

**по основному мероприятию 2 «Картография»:**

**Контрольное событие 1** «Изготовление топографической съемки и схем размещения земельных участков».

**Контрольное событие 2** «Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

Выполнено внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края на 100 %. Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края введена в промышленную эксплуатацию с 01.02.2022.

**В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»** предусмотрено **основное мероприятие 2.1** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений».

На основании п. 35 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 15.02.2017 № 312 цели, задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы не формулируются.

1. **Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки**

Решение задач подпрограмм осуществлялось путем реализации основных мероприятий этих подпрограмм, входящих в структуру Программы. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы отражены в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 11 Методических указаний.

1. **Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы**

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. При достижении цели Программы и решении задач подпрограмм осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков реализации Программы и достижения ожидаемых результатов реализации Программы.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа Ставропольского края и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы**

В 2024 году на реализацию Программы израсходовано 8 680,36 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 131,07 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета – 0 тыс. руб.

- из средств местного бюджета – 8 549,29 тыс. руб.

Отчёт об использовании средств бюджета Минераловодского муниципального округа Ставропольского края Ставропольского края на реализацию Программы отражен в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 8 Методических указаний.

Информация о расходовании федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского муниципального округа Ставропольского края внебюджетных и иных средств на реализацию Программы отражена в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 9 Методических указаний.

**5. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, результаты реализации основных мероприятий и выполнение контрольных событий подпрограмм Программы**

Целью Программы являются:

|  |
| --- |
| - создание условий для устойчивого развития территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края при осуществлении градостроительной деятельности; |

Достижение этой цели обеспечивается путём решения основных задач подпрограмм:

- разработка и реализация актуальных документов территориального планирования Минераловодского муниципального округа Ставропольского края,

- обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства; повышение доступности муниципальных услуг для граждан и организаций.

В соответствии с Порядком разработки программ, эффективность реализации Программы предлагается оценивать через систему индикаторов достижения цели Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы.

**Целевые индикаторы Программы**, предназначенные для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы:

- объем жилищного строительства на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края (ввод в действие жилых домов);

- объем ввода жилья в многоквартирных домах на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

- объем ввода жилья, построенного населением Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

**Показатели решения задач подпрограмм:**

- количество внесенных изменений в утвержденные документы территориального планирования;

- количество разработанных и утвержденных документов территориального планирования;

- площадь территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, на которую необходима подготовка проектов планировки территории (проектов межевания территории);

- доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет;

- доля поставленных на кадастровый учет территориальных зон Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

- доля поставленных на кадастровый учет границ населенных пунктов Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

- доля переведенных в электронный вид муниципальных услуг к общему количеству предоставляемых муниципальных услуг;

- количество разработанных местных нормативов градостроительного проектирования Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

- площадь территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, на которую необходима подготовка топографических съемок и схем размещения земельных участков;

- доля внедрения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы, а также обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного периода отражены в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 10 Методических указаний.

**6. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

**(подпрограмм Программ)**

На основании проведенного анализа реализации мероприятий Программы (подпрограмм) предлагается дальнейшее её выполнение с учетом достижения количественных показателей реализации Программы (подпрограмм), с соблюдением сроков исполнения контрольных событий и увеличением объема финансового обеспечения Программы.

И. о. начальника Управления архитектуры и

градостроительства администрации

Минераловодского муниципального округа

Ставропольского края С. В. Якуба