- Таблица 11

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

- контрольных событий муниципальной Программы Минераловодского муниципального округа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Минераловодского муниципального округа | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы: Комплексное развитие улично-дорожной сети Минераловодского муниципального округа, отвечающей интересам граждан и общества |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети» |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы1: Создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети Минераловодского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | х |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1: «Модернизация улично-дорожной сети» |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1: Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт (Строительство автомобильной дороги «Подъезд к хутору Утренняя Долина от автомобильной дороги «Ставрополь-Александровское- Минеральные Воды» ) | 27.12.2024 / - | В связи с необходимостью внесения корректировок в техническую документацию и акты выполненных работ работы перенесены на 2025 год. | Выполнение 92%. |
|  | Контрольное событие 2: Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт (Строительство автомобильной дороги «Кавказ" - хутор им. Тельмана (инженерные изыскания и подготовка проектной документации) | 27.12.2024 / - | Работы по разработке инженерных изысканий и проектной документации выполнены. Вся документация находится на экспертизе, в 2025 году планируется получение положительного заключение по данному объекту. | Выполнение 95%. |
|  | Контрольное событие 3: Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод (Реконструкция автомобильной дороги от автомобильной дороги "Кавказ Суворовская"- с. Гражданское- п. Красное поле- с. Сунжа- до автомобильной дороги "Кавказ-Суворовская" (инженерные изыскания и подготовка проектной документации) | 27.12.2024 / - | Работы по разработке инженерных изысканий и проектной документации выполнены. Вся документация находится на экспертизе, в 2025 году планируется получение положительного заключение по данному объекту. | Выполнение 96%. |
| Подпрограмма 2 «Содержание улично-дорожной сети» Задача 1 Подпрограммы: Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Минераловодского муниципального округа |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4: Ремонт асфальтового покрытия дорог Минераловодского муниципального округа | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия – 10 км дорог | Выполнение 100%. |
|  | Контрольное событие 5: Ямочный ремонт дорог Минераловодского муниципального округа | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Выполнены ямочный ремонт 5832 м2. | Выполнение 100%. |
|  | Контрольное событие 6: Ремонт дорог с гравийным покрытием | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Выполнены работы по ремонту дорог с гравийным покрытием. | Выполнение 100%. |
|  | Контрольное событие 7: Ремонт тротуаров | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Выполнены работы по ремонту 693 м2 тротуаров. | Выполнение 100%. |
|  | Контрольное событие 8: Установка искусственных дорожных неровностей | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Выполнены работы по установке искусственных дорожных неровностей. | Выполнение 100%. |
|  | Контрольное событие 9: Разработка сметной документации на ремонт дорог | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Выполнены работы по разработке сметной документации на ремонт дорог. | Выполнение 100%. |
|  | Контрольное событие 10: Зимнее содержание автомобильных дорог ММО | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Выполнены работы по зимнему содержанию дорог. Объем работ в зимний период составил: посыпка дорог - 14899116,19 м2, очистка от снега - 10727242,62 м2. | Выполнение 100%. |
|  | Контрольное событие 11: Нанесение дорожных разметок на автомобильных дорогах | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Выполнены работы по нанесению дорожных разметок. | Выполнение 100%. |
|  | Контрольное событие 12: Содержание ливневых канализаций | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Выполнены работы по очистке ливневых канализаций. | Выполнение 100%. |
|  | Контрольное событие 13: Механизированная уборка территории | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Выполнены работы по механизированной уборке территории. | Выполнение 100%. |
|  | Контрольное событие 14: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Выполнены работы по ремонту 9,159 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения в Минераловодском муниципальном округе. В связи с неблагоприятными погодными условиями работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Минераловодском муниципальном округе перенесены на 2025 год. | Выполнение 53% |
|  | Контрольное событие 15: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Минераловодском муниципальном округе | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 1,515 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения в Минераловодском муниципальном округе. | Выполнение 100%. |
|  | Контрольное событие 16: Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям, в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения" | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Выполнены работы по ремонту 2 автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям. | Выполнение 100%. |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» Задача 1 Подпрограммы: Создание условий для повышения надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1: Повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования |  |  |  |
|  | Контрольное событие 17: Ремонт и установка дорожных знаков | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Установлено 266 дорожных знака. | Выполнение 100% |
|  | Контрольное событие 18: Проведение экспертизы сметной стоимости объектов ремонта | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Выполнены работы по проведению экспертизы сметной стоимости объектов ремонта. | Выполнение 100% |
|  | Контрольное событие 19: Содержание и ремонт светофорных объектов | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Выполнены работы по ремонту и содержанию светофорных объектов | Выполнение 100% |
|  | Контрольное событие 20: Разработка проектов организации дорожного движения, проведение диагностики автомобильных работ | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Выполнены работы по проведению диагностики автомобильных работ | Выполнение 100% |
|  | Контрольное событие 21: Установка опор пешеходных переходов, ограждений | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Выполнены работы по устройству металлических пешеходных ограждений. | Выполнение 100% |
|  | Контрольное событие 22: Установка светофоров | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Нет финансирования |  |
|  | Контрольное событие 23: Обустройство остановочных пунктов | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Обустроено 10 остановочных павильонов | Выполнение 100% |
|  | Контрольное событие 24: Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Проведена диагностика автомобильных дорог | Выполнение 100% |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 Информирование населения Минераловодского городского округа по мероприятиям безопасности дорожного движения в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Нет финансирования |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |
|  | Контрольное событие 25: Создание и обеспечение деятельности специализированных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе образовательных организаций Минераловодского муниципального округа | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Обеспечена деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе образовательных организаций Минераловодского муниципального округа | Выполнение 100% |
| Подпрограмма 4: «Организация пассажирских перевозок» Задача 1 подпрограммы 4: Обеспечение потребностей населения в пассажирских перевозках автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  |  |  |
|  | Контрольное событие 26: Реализация мероприятий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 01.12.2024 / 27.12.2024 | В 2025 году были организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 3 муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Выполнение 100% |

- Запланировано 26 контрольных событий. Выполнено - 26.

- Начальник управления муниципального хозяйства

- администрации Минераловодского муниципального округа

- Ставропольского края                                                                                                                                                                     Р. А. Иордан

- Заместитель начальника                                                                                                                                                                 М. В. Ковалева