ИНФОРМАЦИЯ

по выполнению основных мероприятий муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2024 год.

Муниципальной программой «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского округа  06 декабря 2019 г. № 2675 (с изменениями) объем финансового обеспечения программы на 2024 год составил – 676072,60 тыс. руб., из них:

- из краевого бюджета – 567347,13 тыс. руб.,

- из местного бюджета – 108725,47 тыс. руб.

Кассовое исполнение по программе составило – 551792,85 тыс. руб., из них:

- за счет краевого бюджета – 448886,97 тыс. руб.,

- за счет местного бюджета – 102905,88 тыс. руб., в т.ч.:

1. На реализацию мероприятий по подпрограмме «Модернизация улично-дорожной сети» предусмотрено средств в сумме 160519,25 тыс. руб., из них:

- за счет краевого бюджета – 157284,32 тыс. руб.,

- за счет местного бюджета – 3234,93 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме составило – 129251,75 тыс. руб., из них:

- за счет краевого бюджета – 126870,23 тыс. руб.,

- за счет местного бюджета – 2381,52 тыс. руб., в т.ч.:

1.1. Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в сумме 109 811,34 тыс. руб. из них:

- за счет средств краевого бюджета – 107 624,22 тыс. руб.,

- за счет средств местного бюджета – 2 187,12 тыс. руб.

1.2. Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод в сумме 19 440,41 тыс. руб., из них:

- за счет средств краевого бюджета – 19 246,01 тыс. руб.,

- за счет средств местного бюджета – 194,40 тыс. руб.

2. На реализацию мероприятий по подпрограмме «Содержание улично-дорожной сети» предусмотрено средств в сумме 502343,96 тыс. руб., из них:

- за счет краевого бюджета – 410062,81 тыс. руб.,

- за счет местного бюджета – 92281,15 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме составило – 409599,08 тыс. руб., из них:

- за счет краевого бюджета – 322016,74 тыс. руб.,

- за счет местного бюджета – 87582,34 тыс. руб., в т.ч.:

2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 304 971,44 тыс. руб., из них:

- за счет средств краевого бюджета – 286786,45 тыс. руб.,

- за счет средств местного бюджета – 18185,00 тыс. руб.

2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ведущих к муниципальным общеобразовательным учреждениям в сумме 37084,52 тыс. руб., из них:

- за счет средств краевого бюджета – 35230,29 тыс. руб.,

- за счет средств местного бюджета – 1854,22 тыс. руб.

2.3. Ремонт улично-дорожной сети в границах ММО за счет средств местного бюджета в сумме 37678,83 тыс. руб.

2.4. Содержание улично-дорожной сети в границах ММО израсходовано за счет средств местного бюджета в сумме 29864,29 тыс. руб.

3. На реализацию мероприятий по подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения» предусмотрено средств за счет средств местного бюджета 12740,68 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме составило – 12562,68 тыс. руб., в т.ч.:

3.1. На повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в сумме 11817,36 тыс. руб.

3.2. На реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в сумме 745,32 тыс. руб.

4. На реализацию мероприятий по подпрограмме «Организация пассажирских перевозок» предусмотрено средств за счет средств местного бюджета 468,71 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме составило – 379,34 тыс. руб.

Заместитель начальника М. В. Ковалева