- Таблица 11

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

- контрольных событий муниципальной Программы Минераловодского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Минераловодского муниципального округа | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель Программы: Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |
|  | Программа 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | х |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе | х |  |  |
| 1.1. | Контрольное событие 1 Приобретение и установка энергоэкономичных источников энергии, осветительного оборудования | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Приобретены и установлены энергоэкономичные источники энергии, осветительного оборудования | Выполнение -100% |
| 1.2. | Контрольное событие 2 Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учетами используемых энергетических ресурсов, а также замена и ввод установленных приборов в эксплуатацию и их техническое обслуживание и поверка | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учетами используемых энергетических ресурсов, а также замена и ввод установленных приборов в эксплуатацию и их техническое обслуживание и поверка | Выполнение -100% |
| 1.3. | Контрольное событие 3 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии учреждений ММО | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Выполнены работы по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии учреждений ММО | Выполнение -100% |
| 1.4. | Контрольное событие 4 Промывка систем отопления, гидравлическое испытание зданий, строений организаций (учреждений, предприятий) ММО, промывка систем отопления | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Выполнены работы по промывке систем отопления, гидравлическое испытание зданий, строений организаций (учреждений, предприятий) ММО, промывка систем отопления | Выполнение -100% |
| 1.5. | Контрольное событие 5 Обучение специалистов организаций (учреждений, предприятий) ММО по безопасной эксплуатации энергооборудования | 27.12.2024 / 27.12.2024 | Прошли обучения специалисты организаций (учреждений, предприятий) ММО по безопасной эксплуатации энергооборудования | Выполнение -100% |

- Всего контрольных событий -5, Выполнено – 5.

- Начальник управления муниципального хозяйства

- администрации Минераловодского муниципального округа

- Ставропольского края                                                                                                                                                                   Р. А. Иордан

- Заместитель начальника                                                                                                                                                               М. В. Ковалева