Приложение 4

к изменениям, которые вносятся в

Приложение 4

к муниципальной программе

Минераловодского муниципального округа

Ставропольского края

«Развитие градостроительства,

строительства и архитектуры»

Таблица 2

[Перечень](consultantplus://offline/ref=7806DED30A655E80A056DCF64AF794D94CC1A46D763EA83D422CC5FE8E76312FBA2C20534AFDE782DC674662E29942AE6F6EC380A131C9845371067F64V4O)

основных мероприятий подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Подпрограммы Программы, основного мероприятия Подпрограммы  Программы | Тип основного мероприятия\* | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия Подпрограммы Программы | Срок | | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач Подпрограммы Программы |
| начала  реализации мероприятия | окончания реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Цель 1 Программы «Создание условий для устойчивого развития территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края при осуществлении градостроительной деятельности» | | | | | |
| 1.1. | Подготовка ввода жилищного строительства на территории округа (ввод в действие жилых домов) | Выполнение функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 г. | 2027 г. | связь отражена в п. 1.1. приложения 2 к Программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | Подготовка ввода жилья в многоквартирных домах на территории округа | Выполнение функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 г. | 2027 г. | связь отражена в п. 1.2. приложения 2 к Программе |
| 1.3. | Подготовка ввода жилья, построенного населением округа | Выполнение функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 г. | 2027 г. | связь отражена в п. 1.3. приложения 2 к Программе |
| 1 | Подпрограмма 1 «Градостроительство, строительство и архитектура»  Задача 1 Подпрограммы 1 Программы «Разработка и реализация актуальных документов территориального планирования Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства, повышение доступности муниципальных услуг для граждан и организаций» | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.  «Территориальное планирование, реализация генерального плана» | Выполнение функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 г. | 2027 г. | связь отражена в п. 1.4. -1.12. приложения 2 к Программе |
| 1.1.1 | Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки округа | Выполнение функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 г. | 2027 г. | связь отражена в п. 1.4-1.5 приложения 2 к Программе |
| 1.1.2 | Разработка проектов планировки (проектов межевания) территории округа | Выполнение функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 г. | 2027 г. | связь отражена в п. 1.6 приложения 2 к Программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.5 | Постановка территориальных зон округа на кадастровый учет | Выполнение функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 г. | 2025 г. | связь отражена в п. 1.8. приложения 2 к Программе |
| 1.1.6 | Постановка границ населенных пунктов на кадастровый учет | Выполнение функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 г. | 2024 г. | связь отражена в п. 1.9. приложения 2 к Программе |
| 1.1.7 | Перевод предоставления муниципальных услуг в электронный вид | Выполнение функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 г. | 2025 г. | связь отражена в п. 1.10. приложения 2 к Программе |
| 1.1.8 | Разработка местных норматив градостроительного проектирования округа | Выполнение функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 г. | 2027 г. | связь отражена в п. 1.11. приложения 2 к Программе |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. «Картография»: | Выполнение функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 г. | 2027 г. | связь отражена в п. 1.13-1.14 приложения 2 к Программе |
| 1.2.1 | Изготовление топографической съемки и схем размещения земельных участков | Выполнение функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 г. | 2027г. | связь отражена в п. 1.12. приложения 2 к Программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2.2 | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Выполнение функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 г. | 2027 г. | связь отражена в п. 1.13. приложения 2 к Программе |