Пояснительная записка

к отчету за первое полугодие о ходе реализации адресной инвестиционной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденной постановлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 13 ноября 2023 г. № 2435 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 20 марта 2024 г. № 590)

В соответствии с постановлением администрации Минераловодского городского Ставропольского края от 28.07.2022 № 1737 «Об утверждении Правил формирования адресной инвестиционной программы Минераловодского городского округа Ставропольского края» сформирован отчет о ходе реализации адресной инвестиционной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края за первое полугодие 2024 года.

Общий объем финансирования, предусмотренной адресной инвестиционной программой Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2024 год, составляет 712 378,19 тыс. рублей, из них за счет краевого бюджета – 682043,79 тыс. рублей, местного бюджета – 17226,36 тыс. рублей, публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 13108,05 тыс. рублей.

Уровень освоения бюджетных средств в соответствии с уточненной бюджетной росписью за первое полугодие 2024 года составил 130 592,18 тыс. рублей (18,33 % к объему финансирования, предусмотренной адресной инвестиционной программой на 2024 год), в том числе: за счет краевого бюджета – 106 035,43 тыс. рублей (15,55%), местного бюджета – 11 448,70 тыс. рублей (66,46%), публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 13108,05 тыс. рублей (100%).

В отчетном периоде 2024 года, в рамках реализации адресной инвестиционной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов:

Завершено строительство многоквартирных домов по адресу Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Юбилейная в рамках мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 78 квартир. Дома введены в эксплуатацию 15.05.2024 года;

продолжается строительство автомобильной дороги «Подъезд к хутору Утренняя Долина от автомобильной дороги «Ставрополь-Александровское- Минеральные Воды» (степень готовности 40%);

выполнены инженерные изыскания и подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод (Реконструкция автомобильной дороги от автомобильной дороги «Кавказ Суворовская» - с. Гражданское - п. Красное поле - с. Сунжа - до автомобильной дороги «Кавказ – Суворовская»), на сумму 12296,31 тыс. рублей (работы выполнены на 61%).

В рамках части второй (непрограммной), адресной инвестиционной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на 2024, выполнены работы по реконструкции объекта капитального строительства МКОУ гимназия №2, расположенного по адресу г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 43 (выполнены инженерные изыскания, подготовлена проектная и рабочая документация с прохождением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий). Работы выполнены за счет средств местного бюджета в полном объеме. Освоено 10700,00 тыс. рублей. Дата ввода объекта в эксплуатацию 16.02.2024 года.

Руководитель управления

экономического развития администрации

Минераловодского муниципального округа

Ставропольского края Г. В. Фисенко

Нефтеев В. Г.

5-83-06