Пояснительная записка

к отчёту о ходе реализации адресной инвестиционной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденной постановлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 13 ноября 2023 г. № 2435 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 20 марта 2024 г. № 590, от 06 августа 2024 г. № 1909, от 30 августа 2024 г. № 2154) за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением администрации Минераловодского городского Ставропольского края от 28.07.2022 № 1737 «Об утверждении Правил формирования адресной инвестиционной программы Минераловодского городского округа Ставропольского края» сформирован отчет о ходе реализации адресной инвестиционной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края за 9 месяцев 2024 года.

Общий объем финансирования, предусмотренный адресной инвестиционной программой Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год, составляет 704 566,14 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 672 522,08 тыс. рублей, средства местного бюджета – 18936,01 тыс. рублей, средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 13108,05 тыс. рублей.

Уровень освоения бюджетных средств в соответствии с уточненной бюджетной росписью за 9 месяцев 2024 года составил 156 319,91 тыс. рублей (61,4% к объёму финансирования, предусмотренному адресной инвестиционной программой на 2024 год), в том числе: средств краевого бюджета – 131 525,00 тыс. рублей (57,9%), местного бюджета – 11 686,86 тыс. рублей (81%), средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 13108,05 тыс. рублей (100%).

В отчетном периоде 2024 года, в рамках реализации адресной инвестиционной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов:

Завершено строительство двух многоквартирных домов на 78 квартир, расположенных по адресу Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Юбилейная, в рамках мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Дома введены в эксплуатацию 15.05.2024 года;

продолжается строительство автомобильной дороги «Подъезд к хутору Утренняя Долина от автомобильной дороги «Ставрополь-Александровское- Минеральные Воды» (степень готовности 60%);

выполнены инженерные изыскания и подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод (Реконструкция автомобильной дороги от автомобильной дороги «Кавказ Суворовская» - с. Гражданское - п. Красное поле - с. Сунжа - до автомобильной дороги «Кавказ – Суворовская»), на сумму 12530,65 тыс. рублей (работы выполнены на 63%);

в рамках мероприятия «Модернизация курортной инфраструктуры», продолжается выполнение работ первого этапа: благоустройство сквера «Собор Покрова Пресвятой Богородицы» - «Благоустройство территории общего пользования по улице Бибика в границах улиц: 50 лет Октября - Кисловодская». Кассовый расход по объекту составляет 1911,56 тыс. рублей (13,2% от общего объёма финансирования). При этом, степень технической готовности объекта на отчётную дату составляет 80%.

В рамках части второй (непрограммной), адресной инвестиционной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на 2024, выполнены работы по реконструкции объекта капитального строительства МКОУ гимназия №2, расположенного по адресу г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 43 (выполнены инженерные изыскания, подготовлена проектная и рабочая документация с прохождением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий). Работы выполнены за счет средств местного бюджета в полном объеме. Освоено 10700,00 тыс. рублей. Дата ввода объекта в эксплуатацию 16.02.2024 года.

Руководитель управления

экономического развития администрации

Минераловодского муниципального округа

Ставропольского края Г. В. Фисенко

Нефтеев В. Г.

5-83-06