Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации адресной инвестиционной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 08.11.2022 № 2599 (с изменениями от 31.07.2022 №1675)

В соответствии с постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 28.07.2022 № 1737 «Об утверждении Правил формирования адресной инвестиционной программы Минераловодского городского округа Ставропольского края» сформирован годовой отчет о ходе реализации адресной инвестиционной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год.

Общий объем финансирования, предусмотренной адресной инвестиционной программой Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2023 год составил 622814,79 тыс. рублей, из них за счет федерального бюджета – 62291,5 тыс. рублей, краевого бюджета – 448264,49 тыс. рублей, местного бюджета – 16113,19 тыс. рублей, публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 96145,61 тыс. рублей.

Уровень освоения бюджетных средств в соответствии с уточненной бюджетной росписью за 2023 год составил 429426,14 тыс. рублей (68,95 % к объему финансирования, предусмотренной адресной инвестиционной программой на 2023 год), в том числе: за счет федерального бюджета – 58171,68 тыс. рублей (93,39%), краевого бюджета – 282482,37 тыс. рублей (63,02%), местного бюджета – 3933,37 тыс. рублей (24,41%), публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 84838,72 тыс. рублей (88,24%).

В 2023 году в рамках реализации адресной инвестиционной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2024 годов:

был проведен комплексный капитальный ремонт здания школы и инженерных сетей, приобретено оборудование в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение среднюю школу №17 с. Сунжа Минераловодского района на 252 места;

велось строительство многоквартирного дома по адресу Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Юбилейная в рамках мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 78 квартир (срок ввода в эксплуатацию 2024 год);

выполнены проектно-изыскательские работы на строительство автомобильной дороги «Подъезд к хутору Утренняя Долина от автомобильной дороги «Ставрополь-Александровское- Минеральные Воды»;

начато строительство автомобильной дороги «Подъезд к хутору Утренняя Долина от автомобильной дороги «Ставрополь-Александровское- Минеральные Воды» (степень готовности 35,1%);

выполнены работы на проектирование, строительство автомобильных дорого общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт (степень освоения средств 36,3 %).

Нефтеев В. Г.,

5-83-06