Приложение № 1

к изменениям, которые вносятся

в муниципальную программу

Минераловодского муниципального

округа Ставропольского края

«Формирование современной городской

среды»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Минераловодского муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

| Наименование программы | Муниципальная программа Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2018 – 2030 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители программы | Администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
| Участники программы | граждане в возрасте от 14 лет, проживающие на территории муниципального округа; заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
| Подпрограммы Программы | Современная городская среда в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края; «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве; - доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве; - охват населения (доля населения, вовлеченного в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий от общей численности населения муниципального образования) |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы, за счет всех источников финансирования составит 654283,21 тыс. руб., в том числе, по годам: 2018 год – 57694,04 тыс. руб.; 2019 год – 93962,01 тыс. руб.; 2020 год – 97573,45 тыс. руб.; 2021 год – 115965,39 тыс. руб.; 2022 год – 180280,48 тыс. руб.; 2023 год – 49854,45 тыс. руб.; 2024 год – 34403,39 тыс. руб.; 2025 год – 24550,00 тыс. руб.; 2026-2030 годы – 0,00 тыс. руб. В том числе по источникам финансового обеспечения: - средства бюджета Минераловодского городского округа (далее - средства бюджета МГО) – 595329,82 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 57694,04 тыс. руб.; 2019 год – 93962,01 тыс. руб.; 2020 год – 97573,45 тыс. руб.; 2021 год – 115965,39 тыс. руб.; 2022 год – 180280,48 тыс. руб.; 2023 год – 49854,45 тыс. руб.; Средства бюджета Минераловодского муниципального округа (далее – средства ММО) – 58953,39 тыс. руб. 2024 год – 34403,39 тыс. руб.; 2025 год – 24550,00 тыс. руб.; 2026-2030 годы – 0,00 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета: всего – 462032,33 тыс. рублей, в том числе, по годам: 2018 год – 53474,04 тыс. руб.; 2019 год – 64861,30 тыс. руб.; 2020 год – 67889,03 тыс. руб.; 2021 год – 29146,21 тыс. руб.; 2022 год – 156509,89 тыс. руб.; 2023 год – 40792,68 тыс. руб.; 2024 год – 24833,73 тыс. руб.; 2025 год – 24525,45 тыс. руб.; 2026-2030 годы – 0,00 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета – 192250,88 тыс. рублей, в том числе, по годам: 2018 год – 4220,00 тыс. руб.; 2019 год – 29100,71 тыс. руб.; 2020 год – 29684,42 тыс. руб.; 2021 год – 86819,18 тыс. руб.; 2022 год – 23770,59 тыс. руб.; 2023 год – 9061,77 тыс. руб.; 2024 год – 9569,66 тыс. руб.; 2025 год – 24,55 тыс. руб.; 2026-2030 годы – 0,00 тыс. руб. из них: - средства бюджета МГО – 182656,67 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 4220,00 тыс. руб.; 2019 год – 29100,71 тыс. руб.; 2020 год – 29684,42 тыс. руб.; 2021 год – 86819,18 тыс. руб.; 2022 год – 23770,59 тыс. руб.; 2023 год – 9061,77 тыс. руб.; - средства бюджета ММО – 9594,21 тыс. руб. 2024 год – 9569,66 тыс. руб.; 2025 год – 24,55 тыс. руб.; 2026-2030 годы – 0,00 тыс. руб. Информация об объемах и источниках финансового обеспечения программы, приведена в приложении № 1 к программе. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве до 17,1 %; - увеличение доли благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству благоустроенных общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве до 100 %; - охват населения (доля населения, вовлеченного в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий от общей численности населения муниципального образования) до 30%. |

Приоритеты и цели, реализуемой в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края государственной политики в сфере благоустройства

Приоритеты реализуемой в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики определяются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года  
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», паспорт которого утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 № 3;

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации;

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 110-кз;

Стратегией социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2019 г. № 737;

иными нормативными правовыми актами Ставропольского края и Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Стратегическая цель государственной политики в сфере благоустройства – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Минераловодского муниципального округа путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

В последнее время на территории округа появляются новые детские площадки, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), выполняется ямочный ремонт дворовых территорий. Но, несмотря на это, большинство объектов внешнего благоустройства города, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, внутриквартальные дороги и иные объекты благоустройства, до настоящего времени недостаточно обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения и нуждаются в благоустройстве.

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Минераловодского муниципального округа.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования Минераловодского муниципального округа являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и городских территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и городских территориях;

- неудовлетворительное состояние отдельных лестниц, расположенных на дворовых территориях;

- недостаточное озеленение дворовых и городских территорий;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и городских территорий.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Основная причина отсутствия необходимого количества обустроенных мест массового отдыха населения, на территории Минераловодского муниципального округа – недостаточное количество свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. Необходимо решение вопросов строительства мест для наибольшего посещения населения для массового отдыха, благоустройства мест для отдыха в отдаленных от центра районах и создания обустроенных зон отдыха в городских парках и скверах. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирном доме и поможет улучшить санитарные и экологические условия вокруг дома.

Приоритетом реализуемой в округе политики в сфере благоустройства, направленным на достижение указанной стратегической цели, является повышение комфортности условий проживания населения.

С учетом изложенного приоритета целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий Подпрограммы «Современная городская среда в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края».

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении № 2 (таблице № 1) к Программе.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы приведены в приложении № 3 (таблице № 2) к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 4 (таблице № 3) к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения благоустройства общественных территорий Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края приведены в приложении № 5 (таблице № 4) к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы и задачам Подпрограммы приведены в приложении № 6 (таблице № 5) к Программе.

Срок реализации Программы- 2018-2030 годы.